文安县住房和城乡建设局

项目绩效自评报告

根据相关政策要求做好2018年度预算项目绩效自评工作，我单位认真开展预算项目绩效评价自评工作，具体评价情况报告如下：

一、绩效自评工作组织开展情况

（一）部门绩效自评工作的组织情况、实施过程

按照通知要求，机关高度重视绩效自评工作，根据部门内部职责分工，安排有关业务、财务人员成立了绩效评价工作小组，按照自身职责和评价项目特点制定了工作方案。确定自评工作程序、工作方法等，并严格按照工作方案组织实施。

（二）部门预算安排及资金分配拨付情况

2018年项目预算为32377.99万元，实际到位资金32043.57万元，实际支出29268.69万元，完成全年预算数的91%。

（三）部门日常财务管理、专项监督检查及部门审查意见情况

住建局机关成立了内控工作小组，对日常内部控制的建设和实施情况尤其是资金使用情况进行监督，及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，督促落实整改计划和措施，确保资金安全，合理使用。住建局机关制定了财务管理制度，所有支出实行事前审批制度，大额支出由项目负责人审核，并报主管财务领导，最后提交班子会会议研究决定。

二、绩效目标实现情况

关于做好2018年度预算项目绩效自评工作的通知要求，2018年度财政批复我单位专项经费51项，涉及金额32043.57万元。我单位认真编制项目绩效目标，编制机关日常公用、“气代煤”工程、农村危房改造、城市基础设施四类项目绩效。

（一）机关日常公用活动项目：

1、专项资金：财政预算专项资金97.49万元，实际支付95.32 万元。

2、预期绩效目标：公共服务水平提升，业务保障能力提升，改善办公条件。

3、实际完成情况：已全部完成。

4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

（二）“气代煤”工程项目

1、专项资金：财政预算专项资金26728.71万元，实际支付23956万元。

2、预期绩效目标：为了进一步改善文安县空气环境质量和居民生活条件，打造洁净优美的城市面貌，深入推进文安县大气污染治理，还广大人民群众碧水蓝天，围绕建设美丽文安的目标，积极推广使用洁净能源，深度治理燃烧污染，着力消减污染物排放，加快居民生活方式转变，不断改善区域空气质量。打造美丽、宜居的生活环境。

3、实际完成情况：2018年我县燃气使用居民户数将达到15.6万户左右，采暖季用气总需求量约为1.5亿方，主要来源为陕京二线，接口点为小围河分输站、薛疙瘩分输站、港清三线霸州康仙庄分输站。科学布局19个乡镇综合服务站，配备392名村街协调员、76名安全巡视员，所有人员全部进行岗前培训和应急演练，实现全域全覆盖。农村“气代煤”改造工程共涉及27个乡镇（农场、管区、园区，机床市场、城区办）364个村25508户，由5家燃气公司承接改造施工及运营管理工作，截止到2018年10月底已完成全部改造任务。

4、存在问题及评价：预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，按需分配资金。

（三）农村危房改造

1、专项资金：财政预算专项资金567.17万元，实际支付567.17万元。

2、预期绩效目标：帮助住房最危险、经济最贫困农户解决最基本的安全住房，改善困难群众生活条件，完成中央及河北省安排的危房改造任务，稳步实现农村贫困人口住房安全有保障。

3、实际完成情况：2018年1月底依据县扶贫部门提供的建档立卡贫困户名单，聘请第三方公司对贫困户住房安全进行逐户核查，确定了今年全县91户建档立卡贫困户危房改造任务，5月中旬全面启动危房改造工作,7月初91户危房改造全部竣工，7月17日全部验收完毕并出具了检验报告。之后聘请第三方公司对改造户的工程造价进行评估，按照评估后的决算金额依据程序进行拨付补助资金。

4、存在问题及评价：按照资金用途，按照预算支出进度，及时拨付款项。

（四）城市基础设施建设项目

1、专项资金：财政预算专项资金4650.2万元，实际支付4650.2万元。

2、预期绩效目标：改善城市环境，提升城市品味，增强城市综合了承载能力，对城市道路及其附属设施进行养护，确保文安县城市道路设施经常处于良好的状态，保持市政道路设施功能，提高道路的服务水平，保证道路完好和安全运行，为社会公众提供安全、舒适、畅通的出行环境。

3、实际完成情况：2018年完成了文安县曙光路（世纪大道-保静路段）工程、民安路北通工程（政通道延伸至迎宾大道）工程、2018年市政排水管网清淤工程、兴源市场工程等工程的建设施工，确保文安县城市道路设施经常处于良好的状态，保持市政道路设施功能，提高道路的服务水平。

4、存在问题及评价：按照资金用途，按照预算支出进度，及时拨付款项。对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

三、绩效目标设定质量情况

通过此次绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定明确了重点工作项目，设定了很好的指标，有清晰的考核标准，绩效目标设定清晰、绩效指标科学合理、易于评价。

四、整改措施及结果应用

1、加强资金使用执行监督力度。我单位制定了内控制度，财务管理制度，对制度的执行监督力度还需进一步加强。

2、理顺资金管理体制。进一步明确办公室及各科室在资金使用、管理中的分工，做到权责分明，责任到人。要建立项目申报、实施、采购、验收、评价等一整套规范、科学的管理制度。

3、建章立制、强化专项资金的监督。要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度、督促项目实施委室加强管理，定时报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。

文安县住房和城乡建设局

2019年8月20日