文安县大围河回族满族乡人民政府前许村

友谊大街东段建设项目实施方案

大围河乡前许村位于大围河乡最东端，台王线路两侧。全村现有居民2055人，其中满族人口占55%，耕地面积3670亩。为改善少数民族村生活环境，推动乡村振兴，促进民族关系和谐发展，拟实施前许村友谊大街东段建设项目。具体实施方案如下：

一、项目名称

该项目名称为前许村友谊大街东段建设工程项目。

- 项目简介

项目工程建设内容包括:水泥路硬化面积1075平方米，结构为20厘米C25混凝土+15厘米12%灰土；铺设排水管道215米，使用40厘米承插口水泥管，地基整平做灰土一步，设置检查井7个。项目建成后，能有效改善出行条件，提升村容村貌，以提高村街物质基础方式促进各族群众相互融合。

三、项目资金来源

项目概算投资27.86万元，其中省财政少数民族发展资金22万元，不足部分由村委会自筹。

- 工程实施方式

项目立项后由村委会向文安县农村产权交易中心提出竞包申请，经招、投标确定施工方后签订施工合同。施工过程由大围河乡政府、前许村委会全程监督。预计2024年6月30日前完工。

五、项目各方权利和义务

项目实施主体为前许村村委会，项目建成后产权归属前许村村委会。项目资金使用方向、招投标、工程施工、公示公告、资金拨付和后续管理等方面由县委统战部、大围河乡政府等部门监督执行。

附件：河北省财政少数民族发展资金项目绩效申报表

| 河北省财政少数民族发展资金项目绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 大围河乡前许村友谊大街东段建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 马国义15203360098 |  |
| 主管部门 |  | 中国共产党文安县委员会统一战线工作部 |  | 实施单位 | 文安县大围河回族满族乡前许村村委会 |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 22 |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 22 |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |
|  | 进一步提升村容村貌，方便群众出行 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 硬化路面长度 |  |  | ≥215米 |
|  |  |  | 配套排水管网长度 |  |  | ≥215米 |
|  |  | 质量指标 | 工程质量 |  |  | ≥98% |
|  |  | 时效指标 | 完工时间 |  |  | 2024年5月20日前 |
|  |  | 成本指标 | 工程预算 |  |  | ≥22万元 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 改善人居环境 |  |  | 明显改善 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 少数民族群众满意度 |  |  | ≥98% |