大围河乡前许村村委会

关于前许村友谊大街东段建设项目

竣工的公告

前许村友谊大街东段建设项目工程于2024年4月25日启动施工，现已竣工。现将该项目实施情况予以公告 ，公告内容如下：

1、项目基本情况: 该项目位于大围河乡前许村村内，建设内容包括水泥路硬化面积1075平方米，结构为20厘米C25混凝土+15厘米12%灰土；铺设排水管道215米，使用40厘米承插口水泥管，地基整平做灰土一步，设置检查井7个。经乡政府批准，在文安县产权交易中心进行招标，确定施工方为文安县鹏和建筑工程队。

2、资金使用情况: 项目投资概算27.86万元,资金来源包括省财政少数民族发展资金22万元，不足部分由村委会自筹。

3、项目实施、验收及评审结果：工程建设过程中施工方严格按照合同约定进行施工，于2024年5月26日完工，经实施主体（前许村村委会）验收合格，且通过第三方评审，工程核定造价24.8万元。

4、绩效目标实现情况：项目竣工后通过绩效自评，圆满完成预期各项目标指标。

**监督单位：**

1.大围河乡前许村村委会 监督电话：15203360098单位地址：文安县大围河乡前许村

2.文安县大围河乡人民政府 监督电话：0316-5333467 邮箱：dwh467@126.com

单位地址：文安县大围河乡大围河村

3.中共文安县委统战部 监督电话：0316-5231547

邮箱：waxwtzb@sina.com

单位地址：文安县政通道283号

4.市长热线：12345

大围河乡前许村村委会

2024年6月26日